|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Data** | **Participantes Presentes** | **Participantes Ausentes** | **Justificativa** | **Assuntos Discutidos** | | 26/02/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Foi definido que todo domingo as 14h será realizada uma reunião. Alinhamento sobre o tema do projeto | | 03/03/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Foi discutido em reunião ideias para as telas do CRUD, divisão de tarefas, protótipo, documentação e storyboard. | | 10/03/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Reunião feita para vermos se cada integrante fez suas tarefas, como está o andamento, divisão das telas do protótipo para serem desenvolvidas. | | 17/03/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Reunião feita para vermos o que falta ser feito, ajustar umas coisas do site institucional, finalizar documentação e fazer slides. | | 26/03/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Yuri  Luiz Fernando | Pedro Henrique | Estava em reunião de trabalho no interior de SO, por esse motivo não conseguiu chegar a tempo | Foi feita a retro onde todos levantaram pontos positivos e negativos da primeira Sprint e principalmente pontos a melhorar . | | 30/04/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Planejamento da Sprint 2ª  Divisão de tasks e tempo estimado para entrega | | 17/03/2024 | Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri | Gabriela Severino  Luiz Fernando | Não chegarama tempo da daily | Daily feita, nenhum dos integrantes tem dúvidas até o momento e as tarefas estão em andamento | |  |  |  |  |  |   **Atas de Reuniões** |