|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Data** | **Participantes Presentes** | **Participantes Ausentes** | **Justificativa** | **Assuntos Discutidos** | | 26/02/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Foi definido que todo domingo as 14h será realizada uma reunião. Alinhamento sobre o tema do projeto | | 03/03/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Foi discutido em reunião ideias para as telas do CRUD, divisão de tarefas, protótipo, documentação e storyboard. | | 10/03/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Reunião feita para vermos se cada integrante fez suas tarefas, como está o andamento, divisão das telas do protótipo para serem desenvolvidas. | | 17/03/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Reunião feita para vermos o que falta ser feito, ajustar umas coisas do site institucional, finalizar documentação e fazer slides. | | 26/03/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Yuri  Luiz Fernando | Pedro Henrique | Estava em reunião de trabalho no interior de SO, por esse motivo não conseguiu chegar a tempo | Foi feita a retro onde todos levantaram pontos positivos e negativos da primeira Sprint e principalmente pontos a melhorar . | | 30/03/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri  Luiz Fernando | -- | -- | Planejamento da Sprint 2ª  Divisão de tasks e tempo estimado para entrega | | 01/04/2024 | Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri | Gabriela Severino  Luiz Fernando | Não chegaram a tempo da daily | Daily feita, nenhum dos integrantes tem dúvidas até o momento e as tarefas estão em andamento | | 02/04/2024 | Gabriela Severino  Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri | Luiz Fernando | Não chegou a tempo da daily | Alinhamos prazos e tarefas que podíamos já começar a realizar na semana, alinhamos e já iniciamos a idealização do DER, mudamos também os horários das dailys | | 03/04/2024 | Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Pedro Henrique  Yuri | Gabriela Severino  Luiz Fernando | Não chegou a tempo da daily | Tiramos dúvidas e alinhamos alguns pontos referentes as atividades que cada membro irá realizar | | 05/04/2024 | Nathalia Florencio  Pedro Sarabando  Yuri | Gabriela Severino  Luiz Fernando  Pedro Henrique | Não chegou a tempo da daily | Foi discutido sobre a nova ideia de inovação, e falada um pouco sobre o andamento das atividades semanais | | 08/04/2024 | Pedro Sarabando  Yuri  Luiz Fernando | Nathalia  Florencio  Gabriela Severino | Nathalia estava doente, de atestado  Não chegou a tempo da daily | Alinhamos detalhes as tarefas que estamos trabalhando e levantamos novos temas para serem produzidos esta semana | | 07/04/2024 | Pedro Sarabando Pedro Henrique Yuri Luiz Fernando Nathalia Florencio | Gabriela Severino | Estava doente e não pode comparecer a daily. | Foi mostrado oque cada membro fez na semana, e se alguém precisava de ajuda para completar a task | | 11/04/2024 | Pedro Sarabando Pedro Henrique Luiz Fernando Nathalia Florencio  Gabriela Severino | Yuri | Não compareceu a aula e não justificou o motivo da ausência. | Foi reforçado a importância de desenvolver o DER individualmente para dar continuidade as demais tarefas, prazo até o sábado (13/04/2024). Foi alinhado onde o grupo está e como iremos seguir, com o DER sendo o primeiro passo. | | 13/04/2024 | Pedro Sarabando Pedro Henrique Luiz Fernando Nathalia Florencio  Gabriela Severino  Yuri | -- | -- | Foi apresentado todos os DER’s individuais e com base em todos analisamos a regra de negócio e desenvolvemos um DER mais estruturado e robusto alinhado a nossa regra de negócio. | |  |  |  |  |  | | 14/05/2024  Terça-feira | Pedro Sarabando Pedro Henrique Luiz Fernando Nathalia Florencio  Gabriela Severino  Yuri | -- |  | Foi discutido sobre nosso plano de ação para esta Sprint, atualizamos a data de nossos compromissos (Daily, Sprint Planning e Sprint Review), além de alinharmos métodos para melhor comunicação com o grupo. | | 15/05/2024  Quarta-feira | Pedro Sarabando Pedro Henrique Luiz Fernando Nathalia Florencio  Gabriela Severino  Yuri |  |  | Foi decidido o que cada integrante irá estar responsável por entregar, além de alinharmos algumas regras de negócios sobre o projeto. | | 16/05/2024 Quinta-feira | Pedro Sarabando Pedro Henrique Luiz Fernando Nathalia Florencio  Gabriela Severino | Yuri | Não compareceu a aula, não justificando o motivo da ausência | Foi conversado sobre algumas tasks em desenvolvimento e questões de prazo das tarefas | | 20/05/2024  Segunda-Feira | Pedro Sarabando Pedro Henrique Luiz Fernando  Gabriela Severino | Nathalia Yuri | Não compareceram, pois, estavam doentes | Foi alinhado e apresentado o que os integrantes fizeram, alinhamento e expectativa de tempo das tarefas | | 22/05/2024 Quarta-feira | Luiz Fernandes  Pedro Henrique Pedro Sarabando | Nathalia Yuri Gabriela | Yuri e Nathalia estão doentes, Gabriela não informou o motivo | Alinhamos sobre o que estamos produzindo, mudamos alguns detalhes nas tasks | |  |  |  |  |  |   **Atas de Reuniões** |